## Slide 1
核电工程质量评价师培训
档案专业
夏士娟

## Slide 2
02 质量评价实施阶段工作要点
03 质量评价资料填写规范及要求
04 档案专业质量评价师考试要点
01 质量评价准备阶段工作要点
目
录
CONTENTS

## Slide 3
《核电工程施工质量评价
规程》（2021版）
《核电工程施工质量评价
实施办法》（2020版）
主 要 依 据
01
02

## Slide 4
《核电工程施工质量评价规程》（2021版）
6.2.5 工程档案管理专项评价，应按照《电子文件归档与电子档案管理规范》（GB/T 18894）、《照片档案管理规范》（GB/T 11821）、《建设项目档案管理规范》（DA/T 28）、《核电文件档案管理要求》（EJ/T 1225）、《重大建设项目档案验收办法》（档发[2006]2号）和《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》（中办发[2014]15号）的要求，对项目档案进行全面检查。

## Slide 5
《核电工程施工质量评价规程》（2021版）
整体工程质量评价：
1、单项工程质量评价
2、专项工程质量评价
（1）焊接工程质量评价
（2）调试工程质量评价
（3）工程档案评价:
对整体工程进行评价，具体内容包括档案管理体系，档案管理制度，人员岗位职责，归档文件管理，档案信息化管理。
(4) 质量保证评价

## Slide 6
质量评价准备阶段工作要点
Chapter 1

## Slide 7
质量评价师工作职责
熟悉《质量评价自评报告》
质量评价标准规范收集
档案组质量评价实施计划
内 容 大 纲
01
02
03
04

## Slide 8
质量评价师工作职责
1

## Slide 9
1 档案、质保、调整组评价组组长工作职责
提前组织小组成员熟悉申报方《质量评价自评报告》；
制定小组评价活动分工和工作计划；
提出需澄清的问题和意见；
组织完成小组评价活动；
参加评价队每日例会和专项会议；
协调解决小组评价活动过程中的问题；
负责编写小组质量评价报告；
配合完成总体评价报告；
做好评价活动的经验反馈。
……

## Slide 10
2 评价组组员工作职责
熟悉评价流程，并根据分工做好评价准备；
熟悉《质量评价自评报告》，并提出需澄清的相关问题和意见；
在组长的统一安排下完成本人的评价活动；
协助组长编写小组质量评价报告。
……

## Slide 11
熟悉《质量评价自评报告》
2

## Slide 12
熟悉受评单位《质量评价自评报告》，预先了解受评单位核电工程建设情况，为质量评价做准备。

## Slide 14
质量评价标准规范收集
3

## Slide 15
从工程开工至竣工期。梳理这期间的标准、规范、强条清单，形成核电工程质量评价用标准规范清单，实施动态管理。
《中国核能行业协会核电工程施工质量评价规程》（2021版）
《中国核能行业协会核电工程施工质量评价实施办法》（2020版）
《建设项目档案管理规范》DA/T28-2018
《重大建设项目档案验收办法》档发[2006]2号
《核电文件档案管理要求》EJT1225-2008
《核电档案分类准则及编码规则》NB/T20042-2011
……

## Slide 16
档案组质量评价实施计划
4

## Slide 19
质量评价实施阶段工作要点
Chapter 2

## Slide 20
档案基础管理评价
档案归档时间评价
档案归档范围评价
档案案卷质量评价
内 容 大 纲
01
02
03
04

## Slide 21
档案基础管理评价
1

## Slide 22
基础管理评价内容一
健全项目档案工作制度，建立管理体系和工作程序。
评价标准：

## Slide 23
评 价 依 据
《建设项目档案管理规范》DA/T28-2018
6 制度规范建设
6.1 建设单位制度规范体系要求
项目开工前，建设单位应遵循相关法律法规，规章制度和标准规范，按照职责明确、流程清晰、措施有效、要求具体的原则，建立覆盖项目各类文件、档案的管理制度和业务规范体系。
6.2 项目文件管理业务规范内容
项目文件管理业务规范中应包含但不限于下列内容；
项目文件管理业务流程、文件格式、编号、归档要求等；
竣工图的编制单位、编制要求、审查流程和责任等；

## Slide 24
评 价 依 据
照片和音视频文件摄录的责任主体、阶段、节点、部位、内容、技术参数、归档要求等。
6.3 档案管理业务规范内容
建设单位档案管理业务规范中应包含但不限于下列内容：
项目档案管理办法；
档案分类方案；
归档范围和档案保管期限表；
整理编目细则。
6.4 纳入项目管理制度规范
建设单位在项目管理相关制度、规范中应提出档案管理的要求。

## Slide 25
评 价 依 据
6.5 参建单位制度规范体系要求
参建单位项目部应制定与建设单位的要求相适应的项目文件管理制度和业务规范。
6.6 修订完善要求
建设单位和参建单位应适时对管理制度和业务规范进行修订完善。

## Slide 26
评 价 依 据
《重大建设项目档案验收办法》档发﹝2006﹞2号
附件2《重大建设项目档案验收内容及要求》
一、项目档案的基础管理工作
1.项目建设单位（法人）认真执行国家档案工作法律法规，建立健全项目档案工作各项规章制度，建立了切合实际的项目档案工作的管理体制和工作程序。
2.项目建设单位（法人）对项目档案工作实行统一管理，对本单位各部门和设计、施工、监理等参建单位进行有效的监督、指导，确保项目档案工作与项目建设同步进行。
3.项目档案工作实行领导负责制，确定了负责项目档案工作的领导和部门，实行了各部门和有关人员档案工作责任制，并采取了有效的考核措施。

## Slide 27
法律、法规清单
相关程序、细则、制度等
档案管理组织机构、管理网络
一档
完全满足评价标准为一档取100%的标准分值；
二档
不能完全满足评价标准为二档取70%的标准分值。
检查方法—文件查看
评价结论

## Slide 28
基础管理评价内容二
项目档案工作应统一管理。建设单位应对参建单位进行业务监督、指导，项目档案工作与项目建设同步进行。
评价标准：

## Slide 29
评 价 依 据
《建设项目档案管理规范》DA/T28-2018 4.1 建设单位对项目档案工作负总责，实行统一管理、统一制度、统一标准。 4.3 项目档案工作应融入项目建设，与项目建设管理同步，纳入项目建设计划、质量保证体系、项目管理程序、合同管理和岗位责任制。

## Slide 30
评 价 依 据
《重大建设项目档案验收办法》（档发[2006]2号） 第五条 项目建设单位（法人）应将项目档案工作纳入项目建设管理程序，与项目建设实行同步管理，建立项目档案工作领导责任制和相关人员岗位责任制。

## Slide 31
评 价 依 据
《重大建设项目档案验收办法》档发[2006]2号 附件2 《重大建设项目档案验收内容及要求》 一、项目档案的基础管理工作 2.项目建设单位（法人）对项目档案工作实行统一管理，对本单位各部门和设计、施工、监理等参建单位进行有效的监督、指导，确保项目档案工作与项目建设同步进行。

## Slide 32
岗位职责
考核制度
建设计划
一档
完全满足评价标准为一档取100%的标准分值；
二档
不能完全满足评价标准为二档取70%的标准分值。
检查方法—文件查看
评价结论

## Slide 33
基础管理评价内容三
项目档案工作实行领导负责制，将档案工作纳入有关部门和人员的岗位职责，有效考核。
评价标准：

## Slide 34
评 价 依 据
《建设项目档案管理规范》DA/T28-2018 4.3 项目档案工作应融入项目建设，与项目建设管理同步，纳入项目建设计划、质量保证体系、项目管理程序、合同管理和岗位责任制。

## Slide 35
评 价 依 据
5.1.1 建设单位应明确项目档案工作的分管领导，设立或明确与项目建设管理相适应的档案管理机构，配备满足项目档案工作需要的档案人员。
5.1.2项目档案人员应具备档案专业知识和技能，掌握一定的项目管理和相关工程技术专业知识，经项目档案管理培训。

## Slide 36
评 价 依 据
《重大建设项目档案验收办法》档发[2006]2号 第五条 项目建设单位（法人）应将项目档案工作纳入项目建设管理程序，与项目建设实行同步管理，建立项目档案工作领导责任制和相关人员岗位责任制。

## Slide 37
评 价 依 据
《重大建设项目档案验收办法》档发[2006]2号 附件2 《重大建设项目档案验收内容及要求》 一、项目档案的基础管理工作 3.项目档案工作实行领导负责制，确定了负责项目档案工作的领导和部门，实行了各部门和有关人员档案工作责任制，采取了有效的考核措施。

## Slide 38
评 价 依 据
DA/T28-2018《建设项目档案管理规范》
5.2.1.2与参建单位签订合同、协议时应设立专门章节或条款，明确规定项目文件管理责任，包括项目文件形成的质量要求、归档范围、归档时间、归档套数、整理标准、介质、格式、费用及违约责任等内容。
5.2.1.4建立项目文件管理和归档考核机制，对项目文件的形成、积累和归档情况等进行考核。

## Slide 39
评 价 依 据
《重大建设项目档案验收办法》档发﹝2006﹞2号附件2
项目档案的基础管理工作
项目文件材料的收集、整理和归档纳入合同管理，要求明确，控制措施有力。

## Slide 40
岗位职责
考核制度
建设计划
一档
完全满足评价标准为一档取100%的标准分值；
二档
不能完全满足评价标准为二档取70%的标准分值。
检查方法—文件查看
评价结论

## Slide 41
基础管理评价内容四
项目档案人员配备满足工作需要、持证上岗并定期接受再教育培训。项目档案设施、设备配备满足档案保护、现代化管理需要。档案管理实现信息化，便于快捷检索、利用。
评价标准：

## Slide 42
评 价 依 据
《建设项目档案管理规范》DA/T28-2018
5.1.2 项目档案人员应具备档案专业知识和技能，掌握一定的项目管理和相关工程技术专业知识，经过项目档案管理培训。
8.3项目档案的保管
8.3.1建设单位和参建单位应为项目档案的安全保管提供必要的设施设备，确保档案安全。
8.3.2建设单位档案库房应符合防火、防盗、防水、防潮、防高温、防紫外线、防尘、防有害生物（霉、虫、鼠）的要求。档案管理机构应建立档案库房管理制度，加强日常库房管理要求。

## Slide 43
评 价 依 据
《重大建设项目档案验收办法》档发﹝2006﹞2号
附件2《重大建设项目档案验收内容及要求》 一、项目档案的基础管理工作 5.配备适应工作需要的档案管理人员，档案管理人员精干档案管理专业培训。 6.采用先进信息技术，实现项目档案管理的信息化。 7.保证档案工作所需经费，配备了计算机、复印机及声像器材等必备的办公设备，且性能优良，满足工作需要。

## Slide 44
评 价 依 据
《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》（中办发[2014]15号） 一、完善档案工作体制机制 （四）建立档案室工作新格局

## Slide 45
一档
完全满足评价标准为一档取100%的标准分值；
二档
不能完全满足评价标准为二档取70%的标准分值。
检查方法—文件查看
实体检查
档案管理软件
档案人员资质、培训记录
办公、阅览、库房检查
评价结论

## Slide 46
基础管理评价内容五
档案保管安全措施落实到位。
评价标准：

## Slide 47
评 价 依 据
《建设项目档案管理规范》DA/T 28-2018 8.3项目档案的保管
8.3.1建设单位和参建单位应为项目档案的安全保管提供必要的设施设备，确保档案安全。 8.3.2建设单位档案库房应符合防火、防盗、防水、防潮、防高温、防紫外线、防尘、防有害生物（霉、虫、鼠）的要求。档案管理机构应建立档案库房管理制度，加强日常库房管理要求。

## Slide 48
评 价 依 据
《重大建设项目档案验收办法》档发﹝2006﹞2号
附件2《重大建设项目档案验收内容及要求》
三、项目档案的安全 1.档案库房采取防火、防盗、防有害生物、温湿度控制措施，档案房与阅览室办公房分开。 2.档案柜架、卷盒、卷皮等档案装具符合标准要求。 3.归档文件材料的制成材料符合耐久性要求。 4.采取有效措施保证档案实体和信息安全。

## Slide 49
评 价 依 据
《核电文件档案管理要求》EJT1225-2008
6.3.5.4档案库房管理 6.3.5.4.1为确保档案的安全，最大限度的延长档案的寿命，应加强档案库房的科学管理，应根据国家有关规定建立行之有效的档案库房管理制度，并定期检查这些制度（主要内容包括库房管理和防护情况，档案的质量、寿命、保管条件和安全保管等）的实施情况。 6.3.5.4.4档案库房应保持适宜的温湿度，其中纸质档案库房温度为14℃-24℃，相对湿度为45%-60%；特殊介质档案库房温度13℃-21℃，相对湿度为30%-50%。 6.3.5.4.5库房内严禁烟火，严禁存放易燃易爆物品和其他物品，应备有必要的消防器材，并定期进行检查，保持完好。

## Slide 50
一档
完全满足评价标准为一档取100%的标准分值；
二档
不能完全满足评价标准为二档取70%的标准分值。
检查方法—文件查看
实体检查
温湿度控制记录
办公、阅览、库房设备检查
评价结论

## Slide 51
档案归档时间评价
2

## Slide 52
档案归档时间评价内容
投产后90天内或满足合同约定归档完毕。
评价标准：

## Slide 53
评 价 依 据
《建设项目档案管理规范》DA/T28-2018 7.4归档 7.4.1项目文件应及时归档。前期文件应在相关工作结束时归档；管理性文件宜按年度归档，同一事由产生的跨年度文件应在办结年度归档；施工文件应在项目完工验收后归档，建设周期长的项目可分阶段或按单位工程、分部工程归档；信息系统开发文件应在系统验收后归档；监理文件应在监理的项目完工验收后归档；科研项目文件应在结题验收后归档；生产准备、试运行文件应在试运行结束时归档；竣工验收文件在验收通过后归档。

## Slide 54
评 价 依 据
《核能优质工程现场复查规程》
四、工程档案管理。

## Slide 55
一档
完全满足评价标准为一档取100%的标准分值；
二档
不能完全满足评价标准为二档取70%的标准分值。
检查方法—文件查看
归档文件清单，归档文件范围及保管期限
抽查归档文件，相关联文件内容信息一致（如隐蔽、旁站、监理日志、施工记录）
评价结论

## Slide 56
档案归档范围评价
3

## Slide 57
归档范围评价内容
归档文件应完整、准确、系统、规范，保管期限划分准确。归档文件应为原件。因故无原件的合法性、依据性、凭证性等永久保存的文件，提供单位应在复印件上标注原件的档号并加盖公章，便于追溯。
评价标准：

## Slide 58
评 价 依 据
《建设项目档案管理规范》DA/T 28-2018 4.5 项目档案应完整、准确、系统、规范和安全，满足项目建设、管理、监督、运行和维护等活动在证据、责任和信息方面的需要。 7.1.4 归档的项目文件应为原件。因故用复印件归档时，应加盖复制提供单位的公章或档案证明章，确保与原件一致。

## Slide 59
评 价 依 据
7.3.1.1项目建设过程中形成的、具有查考利用价值的各种形式和载体的项目文件均应收集齐全。 7.3.1.2建设单位应依据附录B的归档范围和保管期限表，结合项目建设内容、行业特点、管理模式等特征制定符合项目实际的归档范围和保管期限表。

## Slide 60
评 价 依 据
《核能优质工程现场复查规程》
四、工程档案管理。

## Slide 61
一档
完全满足评价标准为一档取100%的标准分值；
二档
不能完全满足评价标准为二档取70%的标准分值。
检查方法—文件查看
归档文件清单，归档文件范围及保管期限
抽查归档文件，相关联文件内容信息一致（如隐蔽、旁站、监理日志、施工记录）
评价结论

## Slide 62
档案案卷质量评价
4

## Slide 63
案卷质量评价内容一
项目文件收集、整理（分类、组卷、排列、编目、装订）完整、准确、系统、规范，移交手续完备。
案卷组合保持工程建设项目的专业性、成套性和系统性，便于快捷检索利用；同时有的文件不得分散和重复组卷。
评价标准：

## Slide 64
评 价 依 据
《建设项目档案管理规范》DA/T28-2018
7.3.2.1 项目文件应由文件形成单位或部门进行整理。整理工作包括项目文件价值鉴定、分类、组卷、排列、编目、装订等内容。 7.3.2.2 项目文件整理应遵循项目文件的形成规律和成套性特点，保持卷内文件的有机联系，分类科学，组卷合理，便于保管和利用。 7.3.2.3 项目文件依据归档范围进行鉴定，确定其是否归档。 7.3.2.4 项目文件应按照形成阶段、专业、内容等进行分类。

## Slide 65
评 价 依 据
7.3.2.5项目文件组卷 卷内文件一般印件在前，定稿在后；正件在前，附件在后；复文在前，来文在后；文字在前，图样在后。 7.3.2.7案卷编目、案卷装订、卷盒、表格规格及制成材料应符合GB/T 11822的规定。采用整卷装订的案卷，应对卷内文件连续编页号。

## Slide 66
评 价 依 据
《重大建设项目档案验收办法》（档发[2006]2号）
附件2 《重大建设项目档案验收内容及要求》
二、项目档案的完整、准确、系统情况

## Slide 67
评 价 依 据
《核电文件档案管理要求》EJ/T 1225
6.2.3质量要求
6.2.3.4归档文件应齐全完整、装订整齐、并经适当的整理和组卷。

## Slide 68
案卷质量评价内容二
竣工图编制规范，符合实际。
评价标准：

## Slide 69
评 价 依 据
《建设项目档案管理规范》DA/T28-2018
7.2竣工图编制
7.2.1 竣工图的编制要求
7.2.1.2 竣工图应完整、准确、规范、清晰、修改到位、真实反映项目竣工时的实际情况。
7.2.1.3 应将设计变更、工程联系单、技术核定单、洽商单、材料变更、会议纪要、备忘录、施工及质检记录等涉及变更的全部文件汇总后经监理审核，作为竣工图编制的依据

## Slide 70
评 价 依 据
7.2.1.4 竣工图应依据工程技术规范按单位工程、分部工程、专业编制、并配有竣工图编制说明和图纸目录。
7.2.1.5 按施工图施工没有变更的，由竣工图编制单位在施工图上逐张加盖并签署竣工图章（见附录A图A.1）。
7.2.1.6 凡一般性图纸变更且能在原施工图上修改补充的，可直接在原图中修改，并加盖竣工图章。在修改处应注明修改依据文件的名称、编号和条款号，无法用图形、数据表达清楚的，应在图框内用文字说明。
7.2.1.7 有下述情形之一的均应重新绘制竣工图:
A）涉及结构形式、工艺、平面布置、项目等重大改变；

## Slide 71
评 价 依 据
B）图面变更面积超过20%
C）合同约定对所有变更均需要重绘或变更面积超过合同约定比例。
重新绘制竣工图按原图编号，图号末尾加注“竣”字，或在新图标题栏内注明“竣工阶段”。重新绘制竣工图图幅、比例和文字大小及字体应与原图一致。
7.2.1.8 施工单位重新绘制的竣工图，标题栏应包含施工单位、图纸名称、编制人、审核人、图号、比例尺、编制日期等标识项，并逐张加盖监理单位相关责任人审核签字的竣工图审核章（见附录A图A2）

## Slide 72
评 价 依 据
7.2.1.9 行业规定设计单位编制或建设单位、施工单位委托设计单位编制竣工图、应在竣工图编制说明、图纸目录上和竣工图上逐张加盖并签署竣工图审核章。
7.2.1.10 同一建筑物、构筑物重复的标准图、适用图可不编入竣工图中，但应在图纸目录中列出图号；指明该图所在位置并在竣工图编制说明中注明；不同建筑物、构筑物应分别编制竣工图。
7.2.1.11 建设单位应负责组织或委托有资质单位编制项目总平面图和综合管线图。
7.2.1.12 用施工图编制竣工图的，应使用新图纸，不得使用复印的白图编制竣工图。

## Slide 73
评 价 依 据
7.2.1.13 竣工图章、竣工图审核章应使用红色印泥，盖在标题栏附近空白处。
7.2.1.14 竣工图应按GB/T10609.3的规定统一折叠。
7.2.2竣工图的审核和签署
7.2.2.1 竣工图编制完成后，监理单位应对竣工图编制的完整、准确、系统和规范情况进行审核。
7.2.2.2 竣工图章，竣工图审核章中的内容应填写齐全、清楚、应由相关责任人签字、不得代签、经建设单位同意，可盖执业资格印章代替签字。

## Slide 74
评 价 依 据
7.2.3 竣工图套数
7.2.3.1 竣工图套数应满足项目建设单位、运行管理单位、有关部门或项目主管单位的需要。
7.2.3.2 竣工图套数应按合同条款约定和有关规定执行。

## Slide 75
案卷质量评价内容三
项目电子文件归档与电子档案管理规范。
对永久保存且涉及项目立项、核准、重要合同及协议、质量监督、质量评价、竣工验收、竣工图及利用频繁的纸质档案进行数字化管理。
与工程质量相关实物档案（如射线底片、岩芯、试块、试样、焊接见证件）收集与整理规范。
评价标准：

## Slide 76
评 价 依 据
《建设项目档案管理规范》DA/T28-2018
7.3.2.8纸质照片的整理应符合GB/T 11821的规定；数码照片可参照DA/T 50。
7.3.2.10实物档案依据分类方案按件进行整理。芯样的整理应符合行业规范规定。 9 项目电子文件归档与电子档案管理

## Slide 77
评 价 依 据
《核能优质工程现场复查规程》
四、工程档案管理

## Slide 78
案卷质量评价内容四
载体耐久、字迹清晰，签字、印章完备。
评价标准：

## Slide 79
评 价 依 据
《建设项目档案管理规范》（DA/T28-2018）
7.1.3项目文件应格式规范、内容准确、清晰整洁、编号规范、签字及盖章手续完备并满足耐久性要求。

## Slide 80
评 价 依 据
《核电文件档案管理要求》EJ/T 1225
6.2.3质量要求
6.2.3.1文件应保证字迹清楚，图样清晰，图面整洁，审批手续完备。 6.2.3.2文件的纸张、书写、装订材料应符合档案保护的要求，需永久、长期保存的文件应使用耐久的字迹材料书写，如碳素墨水、蓝黑墨水，不应采用圆珠笔、纯蓝墨水、红墨水、复写纸等易褪色字迹材料。 6.2.3.3录音、录像、影像、磁介质等特殊介质文件应保证载体的有效性和符合归档要求。

## Slide 81
检查方法—文件查看
案卷标识、页码编制
文件清单（分类、组卷情况）
卷内文件排列顺序
移交手续
评价结论
检查方法—库房检查
案卷排列顺序
卷内文件排列顺序
索引标识
移交清单

## Slide 82
卷内文件内容
鉴定、整理、分类、排列、组卷等
一档
完全满足评价标准为一档取100%的标准分值；
二档
不能完全满足评价标准为二档取70%的标准分值。
检查方法—案卷查看
评价结论

## Slide 83
《核电工程施工质量评价规程》（2021版）
具体评价标准见表7.3.1
档案评价结果分为二档：
完全满足评价标准为一档取100%的标准分值；
不能完全满足评价标准为二档取70%的标准分值。
评价结论

## Slide 84
案例：穿插于讲课之中。

## Slide 85
质量评价资料填写规范及要求
Chapter 3

## Slide 86
01
内 容 大 纲
文件问题记录填写

## Slide 87
1、问题类别
档案部分
2、物项、文件
档案编码
3、问题的事实或细节
问题的事实不符合《规范、标准》年号，第几条款的要求。
文件问题记录填写

## Slide 88
档案专业质量评价师考试要点
Chapter 4

## Slide 89
问题一
质量评价进场前要做哪些准备工作？

## Slide 90
问题二
质量评价档案专业评价包括哪些内容？

## Slide 91
问题三
熟读：
《中国核能行业协会核电工程施工质量评价规程》（2021版）
《中国核能行业协会核电工程施工质量评价实施办法》（2020版）
《建设项目档案管理规范》DA/T28-2018
《重大建设项目档案验收办法》档发[2006]2号
《核电文件档案管理要求》EJT1225-2008
《核电档案分类准则及编码规则》NB/T20042-2011