团     体     标     准

T/CNEA XXX-202X

代替T/CNEA XXX-202X

核电项目档案管理

nuclear power project archives management

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布                                                      XXXX-XX-XX实施

中国核能行业协会 发布

中国核能行业协会（China Nuclear Energy Association，CNEA）是经国务院同意、民政部批准设立的全国性非营利社会团体，成立于2007年4月18日。协会的中心任务是做好政府与会员单位之间、会员单位之间、国内与国际之间的沟通与交流，维护全行业和会员的合法权益，向政府建言献策，为企业排忧解难，努力发挥桥梁和纽带作用。制定中国核能行业协会团体标准（以下简称：核协团标），以满足我国核能行业标准化发展市场需求为导向，为核能行业和相关社会事业提供行业领先的标准化服务，是中国核能行业协会的工作内容之一。中国境内的团体和个人，均可提出制、修订核协团标的建议并参与有关工作。

核协团标按《中国标准化协会标准管理办法》进行制定和管理。

核协团标草案经向社会公开征求意见，并得到参加审定会议的3/4以上的专家、成员的投票赞同，方可作为核协团标予以发布。

在本标准实施过程中，如发现需要修改或补充之处，请将意见和有关资料寄给中国核能行业协会，以便修订时参考。

本标准版权为中国核能行业协会所有。除了用于国家法律或事先得到中国核能行业协会文字上的许可外，不许以任何形式复制该标准。

中国核能行业协会地址：北京市海淀区西三环北路72号世纪经贸大厦B座28层。

固话：010-88305833   传真：010-88305800

网址：http://www.china-nea.cn   电子信箱：cnea_standard@vip.163.com

目  次

目次	II

前言	III

引言	IV

核电项目档案管理	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 管理原则和基本要求	2

5 核电项目档案工作的组织及职责	2

6 核电项目档案管理体系建设	3

7 核电项目文件管理	4

8 核电项目特种介质档案管理	7

9 核电项目档案管理	9

10 核电项目档案信息化建设	10

11 核电项目档案验收	11

12 核电项目档案移交	11

附录 A 竣工图编制说明样式	13

附录 B产生修改的竣工图修改	14

附录 C 竣工文件编制说明样式	16

附录D 核电项目文件归档范围	17

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准起草单位：中核国电漳州能源有限公司，中广核惠州核电有限公司，上海核工程研究设计院有限公司，中广核工程有限公司，中国核能行业协会。

本标准起草人：詹超铭，陈桃发，李新友，王明月，张军帅，吴云。

考虑到本标准中的某些条款可能涉及专利，中国核能行业协会不负责对任何该类专利的鉴别。

本标准为首次发布。

引  言

目前核电项目档案管理参照的标准主要有《DA/T 28 建设项目档案管理规范》、《GB/T 50328 建设工程文件归档整理规范》，在核电项目积极有序推进建设的大背景下，尚无针对核电行业项目档案管理的专门标准规范对核电项目建设期的工程项目档案管理作出规定。

为提升核电项目档案质量，确保项目档案的完整性、准确性、系统性、规范性、安全性，保证核电项目档案满足机组生产运营需要，编制发布核电特有的项目档案管理标准。

核电项目档案管理

# 范围

本文件规定核电项目档案工作的组织及职责任务，确定核电项目档案的形成、归档、验收、移交、管理的原则、方法与要求。

本文件适用于新建、扩建等核电项目的档案管理。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

中华人民共和国档案法

中华人民共和国档案法实施办法

重大建设项目档案验收办法（档发〔2006〕2号）

GB/T 11822	科学技术档案案卷构成的一般要求

GB/T 18894	电子文件归档与电子档案管理规范

DA/T 28	建设项目档案管理规范

DA/T 31	纸质档案数字化技术规范

DA/T 50	数码照片归档与管理规范

DA/T 62	录音录像档案数字化规范

DA/T 72 岩心档案管理规范

NB/T 20041	核电文档管理系统功能要求

NB/T 20042	核电档案分类准则及编码规则

NB/T 20523	核电文件档案管理要求

# 术语和定义

DA/T28、NB/T20523界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

核电项目档案nuclear power project archives

对国家、社会具有保存价值，经过鉴定、整理并归档的核电项目文件。

核电岩心档案nuclear core archives

具有保存价值并归档保存的核电岩心及其相关记录。

核电数码照片档案nuclear digital phoptographic archives

核电项目建设过程中形成的对国家和社会有保存价值并归档保存的数码照片。

核电录音录像档案nuclear audioandaudio gvisual archives

核电项目建设过程中形成的对国家和社会有保存价值并归档保存的录音录像文件。

# 管理原则和基本要求

管理原则

核电项目建设单位对项目档案管理负总责，确保核电项目档案统一管理、统一制度、统一标准。

核电项目建设单位和参建单位应加强项目档案管理，配备项目档案工作所有的人员、设备、经费等管理资源。

核电项目建设单位和参建单位应加强项目档案全过程管理，实现项目档案的全过程控制。

核电项目档案管理工作应融入项目管理，与项目建设同步，纳入项目进度计划、质量保证体系、管理程序体系、合同管理、部门职责、岗位责任中。

核电项目档案应完整、准确、系统、规范、安全，满足核电项目后续生产、运行、维护、技改等的需要

基本要求

三纳入：核电项目建设单位和参建单位应将项目档案管理纳入各单位各级领导工作议事日程，纳入各单位规章制度及工作流程，纳入各单位部门和人员的岗位责任制。

四参加：核电项目建设单位和参建单位档案管理人员应参加项目主要活动，参加合同招、投标及重大设备开箱验收活动，参加工程竣工验收活动，参加重大科研课题、成果评审及鉴定会等。

四同步：核电项目各单位在项目开始时应同时提出项目文件的归档要求，检查核电项目计划进度时应同时检查项目文件积累情况，核电项目科研验收、鉴定项目成果应同时验收、鉴定项目文件归档情况，核电项目验收时应同时作好项目文件归档交接。

# 核电项目档案工作的组织及职责

核电项目档案工作组织

应明确项目档案工作的分管领导，设立或明确与项目建设管理相适应的档案管理机构，配备满足项目档案工作需要的档案人员，在项目建设期间应保持档案人员的稳定。

核电项目档案管理人员应具备档案专业知识和技能，经过项目档案管理培训。

应建立以档案管理机构为核心的项目档案管理工作网络，并建立定期沟通协调机制。

核电项目档案工作的职责

建设单位

      - 负责对核电项目档案管理工作实行统筹规划、组织协调、统一制度、监督指导。

      - 建立项目档案管理和归档考核机制，对项目档案的形成、积累和归档情况等进行考核。

      - 将项目档案信息化纳入项目管理信息化建设，统筹规划、同步实施。

      - 负责项目档案的接收、保管、鉴定、统计、利用和移交工作。

      - 负责参与合同支付验收并审查提交文件。

      - 负责组织项目档案的专项验收工作。

      - 对于非总承包模式建设的核电项目，承担总承包单位的职责。

总承包单位

      - 负责制定并组织实施核电项目档案管理的制度、规范和程序，并报建设单位确认。

      - 负责建立核电项目档案管理的组织网络。

      - 项目开工前制定项目档案管理工作方案，对专业承包商单位进行项目档案管理和归档交底。

      - 监督、指导本单位工程管理相关部门及专业承包商单位项目文件的形成、收集、整理和归档工作，审査参建单位制定的针对该项目的文件管理和归档制度、规范。

      - 签订分包合同、协议时应设立专门章节或条款，明确项目档案管理责任，包括项目档案监督检查，档案质量要求、归档范围、归档时间、归档份数、整理标准、档案介质、档案元数据等要求。

      - 负责审查项目归档档案的完整性、准确性、系统性和规范性。

      - 组织项目管理相关人员和档案人员档案业务培训。

      - 应配备满足工作需要、符合安全保管要求的设施设备，采取措施确保项目档案的安全。

      - 档案部门参与合同支付验收的条款。

      - 协助建设单位开展核电项目档案专项验收。

监理单位

      - 负责建立符合建设单位要求的监理文件管理制度，报建设单位确认。

      - 负责监督和检查核电项目建设过程中文件的形成、收集和整理。

      - 负责对专业承包商归档项目档案完整性、准确性、系统性、规范性审查，并在竣工图中签署。

      - 负责核电项目建设过程中监理文件的收集、整理和组卷，并向建设单位移交。

      - 应配备满足工作需要、符合安全保管要求的设施设备，采取措施确保监理档案的安全。

      - 协助建设单位开展核电项目档案的专项验收。

专业承包商单位

      - 负责建立符合核电项目档案管理要求的管理制度，并报总承包单位确认。

      - 负责建立其所承担工程的文件分级管理体系，确保项目范围内文件的全过程控制和管理。

      - 负责其所承担工程的文件收集、整理和归档工作，确保其完整性、准确性、系统性、规范性，并提交总承包单位审核。

      - 应配备满足工作需要、符合安全保管要求的设施设备、档案人员和经费，采取措施确保项目档案的安全。

      - 协助建设单位开展核电项目档案的专项验收。

# 核电项目档案管理体系建设

项目开工前,建设单位应遵循相关法律法规、规章制度和标准规范，按照职责明确、流程精晰、措施有效、要求具体的原则，建立覆盖项目各类文件、档案的管理制度和业务规范体系。

项目文件管理业务规范内容

- 包括但不限于以下内容：

项目文件管理流程、文件格式、文件介质、文件编号、收集范围等。

特种介质文件的收集范围、收集要求等

项目文件元数据。

竣工图的编制、审查。

项目档案管理业务规范内容

- 包括但不限于以下内容：

项目档案管理。

项目档案分类及档号编制。

电子档案元数据、四性检验。

项目归档文件整理、移交、入库。

纳入项目管理制度规范

建设单位在项目管理相关制度、规范中应提出档案管理的要求。

总包单位、监理单位、专业承包商单位应制定与建设单位的要求相适应的项目文件管理制度和业务规范。

建设单位、总包单位、监理单位、专业承包商单位应适时对管理制度和业务规范进行修订完善。

# 核电项目文件管理

项目文件形成

核电项目前期文件、管理性文件应符合国家有关法律法规、相关行业的规定；工程技术文件应符合国家、行业有关技术规范和标准的规定。

重要活动及事件、原始地形地貌、建设过程中的工程形象进度、隐蔽工程、关键节点工序、重要部位、地质及施工缺陷处理、工程质量、安全事故、重要心样等应形成照片。

大体积混凝土及浇筑、核安全设备焊接和无损检测等重要活动，以及重大质量问题和整改过程应进行摄录，形成录像文件。

项目文件应格式规范、内容准确、清晰整洁、编号规范、签字及盖章手续完备并满足耐久性要求。

文件确因需要涂改时，应采用杠改的方式：在要删除或修改的字或字段上划一条完全覆盖但不涉及相邻字的横线，并在靠近被删除或修改的字或字段的位置处工整地写上正确的字或字段，应由执行单位工程技术人员执行，并签名和填写修改日期。

手工填写的记录应字迹清晰工整便于辨认，有表格的需在表格内填写，表格中不得留有空白，若无填写内容，应填写“/”或“N/A”，文件破损时应予以修整，无用的铅笔字迹应擦除。

与某一核电项目直接形成的相关文件应归档原件，原则上不允许使用复印件。因故用复制件归档时，应加盖复制件提供单位的公章或档案证明章，确保与原件一致。

文件不应用热敏纸和易褪色的书写材料(红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等)书写、绘制和签署。已采用圆珠笔等易褪色书写材料应复印一份放在原件之后。

通过信息系统发布的文件，系统中应有完整的编校审批记录，输出纸质文件归档时，应在文件封面上加盖“XX系统输出章”或文件附带系统水印，确保与系统内文件一致。

竣工图的编制

竣工图的编制要求

      - 竣工图应使用白图。

      - 核电项目工程竣工时应编制竣工图，竣工图一般由施工单位负责编制，有合同另行规定的按合同约定执行。

      - 竣工图应完整、准确、规范、清晰、修改到位，真实反映项目竣工时的实际情况。

      - 应将设计变更、工程联系单、技术核定单、洽商单、材料变更、会议纪要、备忘录、施工质量及质检记录等涉及变更的全部文件作为竣工图编制的依据汇总后报监理审核，同意后开展竣工图的编制工作。

      - 竣工图应依据工程技术规范按单位工程、分部工程、专业编制并配有竣工图编制说明（见附录A）和图纸目录。竣工图编制说明的内容应包括:竣工图涉及的工程概况、编制单位及人员，编制时间、编制依据、编制方法、变更情况、竣工图张数和套数等。

      - 竣工图按施工图施工没有变更的，由竣工图编制单位在施工图上逐张加盖并签署竣工图章（见DA/T28 建设项目档案管理规范）。

竣工图的修改

      - 利用施工图更改，应列出本张图纸修改的所有变更依据，以“相关变更文件依据清单表”的形式标识在每张图纸上，注明更改依据。

| 序号 | 变更单号 | 变更日期 |
| --- | --- | --- |
| 相关更变文件依据清单表 |  |  |

- 变更依据清单表中的序号用三角形指标符从起连续编号，不得跳号，上方不得留空白行；

- 表中的变更日期用8位数表示，如20230101；

- 变更依据表应放在图签左侧，与图签底线持平；如下部无位置，可放在图签上方空白处。

      - 对于一份变更涉及多张图纸的，应在每张图纸上都做相应修改，并在旁边加上变更标志符。

      - 一般性图纸变更且能在原施工图上修改补充的，可直接在原图上修改，并加盖竣工图章。修改处应注明修改依据文件的名称、编号和条款号，无法用图形、数据表达或标注清楚的，应在标题栏上方或左边用文字简练说明。

- 对于局部图形的更改，可以使用云线圈出更改部位，在原图空白处重新绘制，并标志上相应的变更标志符。（本条适用于白图修改，若PDF格式修改，则能采用“覆盖”法修改的必须采用“覆盖”法，用“覆盖”法修改的样例见附录B.1）；

- 对于无法在图纸变更处表达清楚的，可将修改处用云线圈出，在附近空白处用文字加以说明，再加上框线，同时在旁边加上变更标志符（见附录B.2）；

- 如果图面太满，确实无法在上面做修改时，可以把修改的内容画在另一张图上做为该图的附图，同时，在修改处写上“修改详见附图”，附图编号应与原图编号一致，附图需加盖竣工图章。

- 相应的设备材料清单图册应与竣工图一起组卷，组卷要求同竣工图；发生变更修改的，应将“相关变更文件依据清单表”附在设备材料清单文件修改记录页修改范围及依据下面的空白处；竣工图章盖在设备材料清单图册封面页空白处；

      - 竣工图册的完整性，应以图册目录及图纸目录为标准，分别以图册为单位的方式组卷；每册竣工图后增加该册变更清单。

竣工图的重新绘制

      - 有下述情形之一时应重新绘制竣工图

- 涉及结构形式、工艺、平面布置、项目等重大改变；

- 图面变更面积起过20%；

- 合同约定对所有变更均需重绘或变更面积超过合同约定比例。

重新绘制竣工图应按原图编号，图号末尾加注“竣”宇，或在新图标题栏内注明“竣工阶段”。重新绘制竣工图图幅、比例、字号、字体应与原图一致。

      - 施工单位重新绘制的竣工图，标题栏应包含施工单位名称、图纸名称、编制人、审核人、图号、比例尺、编制日期等标识项，并逐张加盖监理单位相关责任人审核签字的竣工图审核章（见DA/T28 建设项目档案管理规范）。

      - 建设单位、施工单位委托设计单位编制竣工图，应在竣工图编制说明、图纸目录和竣工图上逐张加盖并签署竣工图审核章。

      - 同一建筑物、构筑物重复的标准图、通用图可不编人竣工图中，但应在图纸目录中列出图号指明该图所在位置并在竣工图编制说明中注明;不同建筑物、构筑物应分别编制竣工图。

      - 建设单位应负责组织或委托有资质的单位编制项目总平面图和综合管线竣工图。

      - 用施工图编制竣工图的，应使用新图纸，不得使用复印的白图编制竣工图。

      - 竣工图章、竣工图审核章应使用红色印泥，盖在标题栏附近空白处。

      - 大于A4的竣工图应按GB/T 10609.3的规定统一折叠成A4大小。

竣工图的审核和签署

      - 竣工图编制完成后，监理单位应对竣工图编制的完整、准确、系统和规范情况进行审核。

      - 竣工图章、竣工图审核章中的内容应填写齐全、清楚，应由相关责任人签字，不得代签;经建设单位同意，可盖执业资格印章代替签宇。

      - 竣工图章、竣工图审核章应使用红色印泥，盖在标题栏附近空白处，不得盖在图纸背面。

      - 若是涉外项目，外方提供的竣工图可不加盖竣工图章，但应由外方相关责任人签字确认。

竣工图套数

      - 竣工图应提供纸质版及对应的电子版。

      - 竣工图套数应符合合同条款约定和有关规定。

项目文件的收集与整理

收集

      - 所有具有查考利用价值的各种载体的文件，应收集齐全、完整；文件有缺漏时，归档责任单位应及时向文件形成单位索要，确保归档文件完整性、准确性、系统性、规范性。

      - 核电项目文件归档范围参照附录D。

      - 项目文件在办理完毕后应及时收集，并实行预立卷制度。

整理

      - 项目文件应由文件形成单位或部门进行整理。整理工作包括项目文件价值鉴定、分类、组卷、排列、编目、装订等内容。

      - 项目文件整理应遵循项目文件的形成规律和成套性特点，保持卷内文件的有机联系，分类科学，组卷合理，便于保管和利用。

      - 归档单位应编制竣工文件编制说明，内容应包括：竣工文件涉及的工程概况、编制单位、编制人员、编制时间、编制依据、编制方法和内容及案卷目录等，格式要求见附录C。

      - 项目文件应依据归档范围进行鉴定，确定其是否归档。

      - 项目文件应按照形成阶段、专业、内容等特征进行分类。

      - 项目文件组卷

- 每台机组的竣工文件原则上须单独组卷，能够编入各单位工程（子项）或单个系统的竣工文件应编入子项或系统，不能编入各子项或系统的竣工文件应编入公用卷，并能对照索引，以便追溯；

- 土建竣工文件按单位工程、子单位工程、专业进行收集、整理与组卷；安装竣工文件BOP按子项，核岛、常规岛按系统、子系统、专业进行收集、整理与组卷，一个系统与多个子项相关时，应先按子项再按系统进行组卷；设备文件按专业、系统、台套组卷；监理(监造)文件按监理(监造）的合同标段、事由结合文种组卷;科研项目文件按科研项目（课题)组卷；竣工图按单位工程、专业进行组卷；竣工验收文件（含工程质量验收记录）按单位工程进行组卷；

- 项目竣工图应按建（构）筑物（厂房）、系统或结构水电、暖通、消防、环保等专业顺序整理组卷；

- 若一份竣工文件（含竣工图{册}）较厚，可装多盒进行组卷视其为一个整体，应连续打页号，封面、卷内目录放在第一盒内，备考表放在最后一盒的末尾，其余盒内根据情况放封面、卷内目录。

      - 项目文件排列

项目前期文件、项目管理性文件按主题、事由排列;施工文件按综合管理、施工技术支撑、施工（安装)记录、检测试验、评定验收排列;信息系统开发文件按需求、设计、实施、测试、运行、验收排列;设备文件按质量证明、开箱验收、随机文件、安装调试、检测试验和运行维修排列;监理(监造)文件按依据性、工作性文件顺序排列;科研项目文件按开题、方案论证、研究实验、阶段成果、结题验收排列;生产准备、试运行、竣工验收文件按主题、事由排列。

      - 归档文件中的外文资料，其案卷题名、卷内目录应译成中文。

      - 案卷编目、案卷装订、卷盒、表格规格及制成材料应符合GB/T 11822 的规定。采用整卷装订的案卷，同一案卷卷内文件应连续编页号。

项目文件归档

建设单位（总承包商）应按年度制定项目档案归档计划，并对归档计划执行情况进行监督考核。

项目文件应及时归档。在分部工程、项目验收后3个月内，归档责任单位完成项目档案的归档。

项目文件组卷完毕后应经过归档单位、监理单位、建设单位（总承包商）审查，确保归档文件的完整性、准确性、系统性和规范性，每个审查环节均应留下审查记录。

项目档案审查合格后，编制归档交接清册，由归档单位移交建设单位（总承包商）完成归档。

# 核电项目特种介质档案管理

射线胶片管理

射线胶片归档要求

      - 每张射线胶片必须是透照质量合格的胶片并具有评片员签字的评片报告，应有焊缝编号，没有编号或编号不全的胶片用专用的标签标识：每盒内胶片按编号先后顺序排列；

      - 以盒为保管单位，装在同一盒中的胶片必须在内容上保持有机联系，每张或者两张(指双片透照)射线胶片用纸夹装好，纸夹应标识胶片的编号、初步评定结果。对双片透照的胶片，两张胶片之间还应用隔片纸隔开；

      - 每个射线胶片盒内均应放入该盒的目录清单；

      - 盒中所装射线胶片的数量应适中，既无太多空隙，而又便于存取，防止自动脱落或来回移动，射线胶片以盒为保管单位。

射线胶片标识

      - 射线胶片的标识包括底片盒和底片袋的标识.

      - 射线胶片盒的标识包括：项目代码、盒号、机组号、报告编号范围、胶片袋数、胶片张数、保管期限、立卷单位。

      - 胶片袋上的标识包括:工程名称、报告编号、图纸编号/等轴图号/设备、部件编号、焊缝代号、焊工代号、焊缝规格、底片张数、日期、检查结果等。

      - 射线胶片标识的字迹应清晰、不易褪色，各项目应对标识的外部尺寸和表内的字体、字号等保持相对的规范统一。

      - 射线胶片经相关业务部门和单位审查合格后，由立卷单位整理装入射线胶片盒移交。

射线胶片数字化

根据实际情况开展射线胶片数字化。

见证件管理

见证件归档要求

      - 归档的见证件（试样、余料），碳钢材质的要刷清漆处理后打钢印或用震动笔做标识，不锈钢材质只需在见证件上打钢印或用震动笔做标识。

      - 同一见证件报告或同一区域产生见证件试样和余料一起存放，余料用安全气泡垫隔离，试样用牛皮纸袋装，牛皮纸袋上要注明试样编号，不应用易褪色的书写材料(红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等)书写。

      - 归档的见证件以一箱为一整理单位，即为1“件”，每1“件”编写一个档案分类号。原则上，每箱见证件涉及的事务应是同一见证件报告、同一工艺评定或同一区域的见证件。如果见证件数量较多，不能装在同一箱中时，可以分门别类装在多个箱内，但每一箱都要标识清晰。

见证件标识

      - 归档的见证件每箱内要附一份装箱清单，包含档号、试样编号、焊工号、报告号、报告日期、数量、介质规格、载体类型、整理人、归档日期等属性。

      - 每箱见证件都需编制标签，内容填写完整，并塑封后标识在箱正面的标签夹处，包含工程名称、机组号、档号、题名、报告编号、箱号、生效日期、总数量、归档单位、归档人等属性。

见证件数字化

根据实际情况开展见证件三维数字化。

岩心档案管理

岩心归档要求

      - 归档的岩心应除尘清理干净，并按照孔号、孔深顺序排列分堆编目进行整理。

      - 对岩心进行截取时应按照说明勘察报告的需要或行业规定截取特征位置，应尽量避开岩心破碎带，并对截取位置进行标识。

      - 每一条岩心上用红色油漆注明岩心所在位置的孔号和孔深等。

      - 碎带上的岩心常为破碎块，应用聚醋薄膜包裹好。

      - 对缺失段以及散乱岩心，应对照原始编录及岩心照片加以整理、说明、以恢复钻探时的真实情况。

      - 岩心应装专用岩心箱内，钻探采集的岩心的长度应小于木箱长度；当岩心超过岩心箱长度时，应切割器材进行截取，并避开岩心破碎带。

      - 归档的岩心箱尺应经过熏蒸处理（木质岩心箱），箱体涂以清漆以便防腐，按牢固、实用、防蛀、防霉、保存60年的要求制作。根据岩心大小，设置岩心箱内间隔（6～7格），最上层配备箱盖，最底层配置支撑架。

      - 岩心整理好并标识齐全后，应编制本批岩心的整理归档报告，拍摄照片作为报告的附件，与岩心一同归档。

岩心标识

      - 应制作岩心箱标识牌固定在被标识岩心箱的正面，标识牌应采用PVC或铝合金材料制成，岩心箱标识牌应包括项目名称、档号、孔号、第几箱/孔箱数、岩心深度、箱号、归档日期等属性。

      - 每一条岩心应制作岩心标识牌，并将标识牌放入岩心格中，岩心标识牌应包括工程名称、孔号、回次、孔深、进尺、岩心长度、记录员、钻探时间等属性。

岩心档案数字化

根据实际情况开展岩心档案的三维数字化。

声像文件管理

声像文件归档要求

      - 数码照片收集时一般以JPEG、TIFF格式为主，电子照片的像素应在800万以上，扫描照片的分辨率应不低于600dpi，图片的短边尺寸不小于2000像素；录音电子文件应为WAV、MP3等通用格式，录音文件采样频率不低于44.1KHZ；录像电子文件应为MPEG、AVI、MP4等通用格式，录像文件比特率不低于8Mbps。

      - 归档的声像文件应是用设备直接拍摄形成的原始文件，不能对声像文件的内容和属性信息进行修改和处理。

      - 声像文件可通过存储到符合要求的脱机载体上进行离线归档，也可通过声像档案管理系统在线归档。

      - 照片档案可根据需要输出一套纸质版档案。

声像文件标识

声像文件应包括事由、时间、地点、人物、背景、摄影者等六要素，除上述要素外，还应根据需要注明工程项目、科研课题、产品名称等，概括出声像文件主要特点。

# 核电项目档案管理

项目档案整理

核电项目档案分类按照NB/T20042 核电档案分类准则及编码规则执行。

建设单位应根据档案分类方案对全部项目档案进行统一汇总整理和排列上架。

建设单位应编制项目档案案卷目录并建立项目档案管理卷，

项目档案的鉴定

建设单位应依据保管期限表对档案进行价值鉴定，确定其保管期限，同一卷内有不同保管期限的文件时，该卷保管期限应从长。

核电项目档案保管期限分为永久、30年、10年。

项目档案的保管

应为项目档案的安全保管提供必要的档案库房、设施设备，根据档案介质建立纸质档案库房、特种介质档案库房，确保档案安全。

档案库房应符合防火、防盗、防水、防潮、防髙温、防紫外线照射、防尘、防有害生物(霉、虫、鼠）、防有害气体的要求，同时应建立档案库房管理制度，加强日常库房管理。

加强档案库房出入管理，建立档案、人员出入库房记录，非档案人员未经批准不得进入库房。

不得在危房和不安全的环境中保管档案，新建或扩建库房应符合 JGJ 25 档案馆建筑设计规范的要求。

项目档案利用

应建立档案利用制度，对利用的范围、对象、审批办法等做出规定。

项目档案利用应以电子文件为主。

利用档案原件一般在阅览室査阅，不带出档案馆（库），并反馈利用效果。

应根据需要，开展项目档案编研，形成编研成果。

项目档案统计

应对档案接收、保管、利用等情况进行统计并建立统计台账。

# 核电项目档案信息化建设

信息系统建设

建设单位/总包单位及有条件的专业承包商单位应建立档案信息系统。

信息系统应具备电子文件管理及归档功能，并能够对项目电子文件形成与流转实施有效控制，保证其真实、完整、安全，能够在形成、流转过程中及时跟踪、检查和补充与项目设计、设备、材料、施工等变更相关的电子文件及其元数据。

核电项目档案信息系统符合NB/T 20041	核电文档管理系统功能要求规定。

项目电子文件归档

建设单位应根据纸质文件归档范围，结合项目实际情况，确定项目电子文件的归档范围。

项目电子文件归档一般采用物理归档。纸质项目文件归档时可采取在线归档或离线归档的方式移交经过整理的项目电子文件，并在内容、格式、相关说明及描述上与纸质项目档案保持一致，且二者应建立关联。

项目电子文件应采用符合国家标准或能够转换成符合国家标准的文件格式，版式文件格式采用PDF、PDF/A格式，数据库文件采用XLS、XML等格式，照片类文件采用JPG、TIF等格式，录音类文件采用WAV、MP3等格式，录像类文件采用MPG、MP4、FLV、AVI等格式，珍贵且需永久保存的文件可收集、归档一套MXF格式文件。

项目电子文件完成整理后，由归档单位负责对文件信息包进行鉴定和检测，包括内容是否齐全完整、格式是否符合要求、与纸质或其他载体文件内容的一致性等。

采取离线方式归档时，应将带有归档标识的电子文件拷贝至耐久性好的存储介质上，存储介质 应设置成禁止写人的状态。存储介质的选择依次为光盘、磁带、硬磁盘等。

存储电子档案的介质或装具上应贴有标签，标签上应注明载体序号、类别号、案卷起止号、密 级、保管期限、存人日期等。

项目电子文件归档时应由档案管理机构进行检验，检验合格后，办理交接手续。

在符合国家及行业法规、标准要求的前提下，项目电子文件可以采用单套制归档及移交。

项目电子档案管理

项目电子档案可参照纸质档案的分类方案进行整理，有对应纸质档案的与纸质档案保持一致。

电子档案存储

      - 在线存储：在服务器中逐级建立文件夹，集中有序地存储电子档案，并在元数据中自动记录电子档案在线存储路径；

      - 近线存储：近线存储定位与在线存储和离线存储之间的应用，用于把价值较低、不经常用到或数据访问量不大的数据存放在性能要求相对不高但访问性能较好的设备上；

      - 离线存储：离线存储主要用于数据的备份与恢复，通过对电子档案进行以单份文件（含元数据）为存储单元的离线存储，进一步降低电子档案长期保存风险。

项目电子档案备份

      - 在确保电子档案的真实性、完整性、安全性和可用性的基础上，实施电子档案及其元数据、电子文档管理系统及其配置数据、日志数据等备份管理。

      - 采用一次写档案级光盘、硬磁盘等离线存储介质， 电子档案离线存储介质至少应制作一套，可根据异地备份、电子档案规范性和日常应用需要等实际情况，制作第二套、第三套离线存储介质，并在装具上进行标识。

项目电子档案处置

      - 在计算机软、硬件系统更新前或数据格式淘汰前，应将项目电子档案迁移到新的 系统或进行格式转换，保证其真实、完整和在新环境中完全兼容。并重新对经过格式转换的电子档案及其元数据进行备份。

      - 项目电子档案失去保存价值后，应在履行销毁审批手续后，采取有效技术措施进行信息清除工作，属于保密范围的电子档案，其销毁应按国家保密法规实施。

# 核电项目档案验收

建设单位应成立项目档案验收工作组，工作组应包括设计、建安、采购、调试、试运行等领域部门，以及总承包单位、监理单位和主要专业承包商单位。

建设单位依据《重大建设项目档案验收办法》以正式文件形式向验收组织单位提交项目档案验收申请。

验收组织单位应在收到验收申请后对验收申请材料进行审核并答复。对符合验收条件的，验收组织单位向申请单位印发验收通知，明确验收要求、验收时间、验收组人员和日程安排，并组织项目档案验收，出具验收意见。

# 核电项目档案移交

核电项目档案验收后，建设单位根据实际情况向有关单位办理档案移交，同时，应办理项目档案移交手续，包括档案移交的内容、数量、图纸张数等，并有完备的清册、签字等交接手续。

附录 A 竣工图编制说明样式

附录 B 产生修改的竣工图修改样式

附录 C 竣工文件编制说明样式

附录 D 核电项目文件归档范围

附录 A 竣工图编制说明样式

- 工程概况

竣工图涉及的子项概况，包括位置、主要工作内容、工程量、工程投资概算、工程开工日期、竣工日期。（宋体小四）

业主单位：

监理单位：

总承包单位：

施工单位：

工程分包单位（若有）：

- 编制单位及人员

竣工图一般由施工单位编制，若是其他单位编制编制竣工图在此说明

单位写全称

人员写明其姓名、单位及职务

- 编制时间

竣工图编制完成的具体日期

- 编制依据

列明竣工编制的相关标准和规范及工程建设过程中的竣工图的相关修改依据。如相关规范、技术交底、图纸会审、设计变更通知等。

- 编制方法

主要说明符合加盖竣工图章和竣工图审核章情况，符合杠改或划改的情况、竣工图命名的方法、专业排序等。

- 变更情况

统计有变更的竣工图相关变更情况，需要统计的信息有文件代码、题名、修改内容、修改依据等。

- 竣工图张数和套数）

本项目共产生X张，X套竣工图。

- 单位落款和日期

编制人：                  审核人：                   编制单位签章及日期

附录 B产生修改的竣工图修改

附录B.1

附录B.2

附录 C 竣工文件编制说明样式

一、工程情况介绍

包含但不限于以下内容：工程名称、开工日期、施工情况、完工日期等。

二、编制依据（宋体小四加粗）

本项目工程竣工文件的内容依据XXXX要求进行编制，文档规范性整理按照XX X进行编制。

三、文件详情（宋体小四加粗）

本项目工程竣工文件按（具体组卷单位依据实际情况填写，如子项、厂房、系统、机组等） 为单位进行组卷，分为XXXX部分，各部分文件内容如下：

（每部分具体内容由组卷单位根据实际组卷情况填写，但需写清楚文件数量和实际包含的文件内容。例如竣工报告卷，包含：交工验收文件、施工质量文件、质量控制文件、施工变更、技术交底、施工方案等，共XX卷。）

四、其他说明

编制人：                                        审核人：

编制单位签章及日期

附录D 核电项目文件归档范围

| 序号 | 项目文件归档范围 |
| --- | --- |
| 1 | 前期准备及可行性研究阶段文件 |
| 1.1 | 项目建议书及报批文件 |
| 1.2 | 项目选址意见书及其报批文件 |
| 1.3 | 可行性研究报告及其评估、报批文件 |
| 1.4 | 项目评估（包括借贷承诺评估）、论证文件 |
| 1.5 | 环境预测、调查报告、环境影响报告书和批复 |
| 1.6 | 设计任务书、计划任务书、报批文件 |
| 2 | 工程项目管理文件 |
| 2.1 | 征地、移民文件 |
| 2.1.1 | 征用土地申请、批准文件、红线图、坐标图 |
| 2.1.2 | 征地移民拆迁、安置、补偿批准文件、协议书 |
| 2.1.3 | 建设前原始地形、地貌、状况图、照片 |
| 2.2 | 执照申请 |
| 2.2.1 | 《核电厂建造许可证》及申请、审批文件 |
| 2.2.2 | 《核材料许可证》及申请、审批文件 |
| 2.2.3 | 《核电厂首次装料批准书》及申请、审批文件 |
| 2.2.4 | 《核电厂运行许可证》及申请、审批文件 |
| 2.3 | 核安全监督 |
| 2.3.1 | 核安全监督会议纪要及检查报告 |
| 2.3.2 | 建造不符合项与事件报告 |
| 2.3.3 | 与国家核安全局等机构往来函 |
| 2.4 | 工程管理及进度控制 |
| 2.4.1 | 有关投资、进度、物资、工程量的建议计划、实施计划和调整计划 |
| 2.4.2 | 工程进展报告 |
| 2.4.3 | 工程设计手册、程序手册 |
| 2.4.4 | 工程统计报告 |
| 2.4.5 | 接口文件 |
| 2.4.6 | 工程协调、联络文件 |
| 2.4.7 | 专篇设计工作大纲和IED清单 |
| 3 | 工程设计文件 |
| 3.1 | 基础设计文件 |
| 3.1.1 | 工程地质、水文地质、勘察设计、勘察报告、地质图、勘察记录、化验、试验报告、重要土、岩样及说明 |
| 3.1.2 | 地形、地貌、控制点、建筑物、构筑物及重要设备安装测量定位、观测记录 |
| 3.1.3 | 水文、气象、地震等其它设计基础资料 |
| 3.2 | 总体设计 |
| 3.3 | 初步设计及其报批文件 |
| 3.4 | 方案设计、技术设计 |
| 3.5 | 施工设计文件 |
| 3.5.1 | 设备设计文件 |
| 3.5.2 | 土建设计文件 |
| 3.5.3 | 安装设计文件 |
| 3.6 | 核设计报告 |
| 3.7 | 主设备设计报告 |
| 3.8 | 技术转让与专利文件 |
| 3.9 | 系统流程图、系统手册 |
| 3.10 | 关键技术试验 |
| 3.11 | 设计使用的法规和标准清单 |
| 3.12 | 设计评价、审查、鉴定及审批文件 |
| 3.13 | 设计变更 |
| 3.14 | 设计偏差 |
| 3.15 | 设计质保大纲 |
| 3.16 | 设计质量保证监查报告 |
| 3.17 | 通用类、土建类、安装类通用技术条件 |
| 3.18 | 应急计划区计算报告 |
| 3.19 | 应急设施可居留性分析报告 |
| 3.20 | I/O清单（包括传感器清单、执行器清单、特殊设备清单、通信信号清单） |
| 4 | 施工竣工文件 |
| 4.1 | 土建施工文件 |
| 4.1.1 | 开工报告、工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要 |
| 4.1.2 | 施工组织设计、方案及报批文件、施工工艺文件 |
| 4.1.3 | 原材料及构件出厂证明、质量鉴定、复验单 |
| 4.1.4 | 建筑材料试验报告 |
| 4.1.5 | 设计变更、技术澄清和现场变更等文件 |
| 4.1.6 | 施工定位（水准点、导线点、基准线、控制点等）测量、复核记录、地质勘探 |
| 4.1.7 | 土、岩试验报告、基础处理、基础工程图、桩基工程记录、地基验槽记录 |
| 4.1.8 | 施工日记、大事记 |
| 4.1.9 | 隐蔽工程验收记录 |
| 4.1.10 | 各类工程记录及测试、沉降、位移、变形监测记录、事故处理报告、 |
| 4.1.11 | 工程质量检查、评定 |
| 4.1.12 | 技术总结、施工预、决算 |
| 4.1.13 | 交工验收记录证明 |
| 4.1.14 | 竣工报告、竣工验收报告 |
| 4.1.15 | 竣工图 |
| 4.1.16 | 特种设备合格证、定期检验记录，特种作业人员资质和培训记录 |
| 4.1.17 | 声像文件 |
| 4.2 | 设备及管线安装施工文件 |
| 4.2.1 | 开工报告、工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要 |
| 4.2.2 | 施工组织设计、方案及其报批文件 |
| 4.2.3 | 原材料及构件出厂证明、质量鉴定、复验单 |
| 4.2.4 | 建筑材料试验报告 |
| 4.2.5 | 设计变更、技术澄清和现场变更等文件 |
| 4.2.6 | 焊接试验记录、报告、施工检验、探伤记录 |
| 4.2.7 | 隐蔽工程检查验收记录 |
| 4.2.8 | 强度、密闭性试验报告 |
| 4.2.9 | 设备、网络调试记录 |
| 4.2.10 | 施工安装记录、安装质量检查、评定、事故处理报告、 |
| 4.2.11 | 系统调试、调试记录 |
| 4.2.12 | 管线清洗、试压、通水、通气、消毒等记录 |
| 4.2.13 | 管线标高、位置、坡度测量记录 |
| 4.2.14 | 中间交工验收记录证明、工程质量评定 |
| 4.2.15 | 竣工报告、竣工验收报告、施工预、决算 |
| 4.2.16 | 竣工图 |
| 4.2.17 | 声像文件 |
| 4.3 | 电气、仪表安装施工文件 |
| 4.3.1 | 开工报告、工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要 |
| 4.3.2 | 施工组织设计、施工及其报批文件 |
| 4.3.3 | 原材料及构件出厂证明、质量鉴定、质量证明（包括合格证、出厂检验报告等）、复验单 |
| 4.3.4 | 建筑材料试验报告 |
| 4.3.5 | 设计变更（DEN）、技术澄清(CR)和现场变更(FCR)等文件 |
| 4.3.6 | 系统测试、整定记录． |
| 4.3.7 | 绝缘、接地电阻等性能测试、校核 |
| 4.3.8 | 材料设备明细表及检验记录、施工安装记录、质量检查评定、事故处理报告、 |
| 4.3.9 | 操作、联动试验 |
| 4.3.10 | 电气装置交接记录 |
| 4.3.11 | 中间交工验收记录、工程质量评定 |
| 4.3.12 | 竣工报告、竣工验收报告 |
| 4.3.13 | 竣工图 |
| 4.3.14 | 特种设备合格证、定期检验记录，特种作业人员资质和培训记录，安装完工报告 |
| 4.3.15 | 声像文件 |
| 4.3.16 | 射线胶片 |
| 5 | 生产准备、调试和试运行文件 |
| 5.1 | 调试进度计划 |
| 5.2 | 调试技术文件 |
| 5.2.1 | 核岛调试总大纲（GCP） |
| 5.2.2 | 系统调试大纲（SCP） |
| 5.2.3 | 调试导则 |
| 5.2.3 | 调试规程导则 |
| 5.2.4 | 安全准则 |
| 5.2.5 | 调试连接程序 |
| 5.2.6 | 设备试车或试验报告 |
| 5.2.7 | 设备产品说明书 |
| 5.2.8 | 调试大纲（CP） |
| 5.2.9 | 调试管理程序 |
| 5.2.10 | 调试规程 |
| 5.2.11 | 调试试验报告 |
| 5.2.12 | 调试阶段报告（包括设备出厂后调试、性能试验文件） |
| 5.2.13 | 电站调试总报告 |
| 5.2.14 | 调试准备工作大纲、调试培训大纲 |
| 5.3 | 电站与系统运行文件 |
| 5.3.1 | 设备标牌清单 |
| 5.3.2 | 整定值清单 |
| 5.3.3 | 计算机软件及源代码 |
| 5.3.4 | 运行规程 |
| 5.3.5 | 严重事故管理导则 |
| 5.3.6 | 事故处理规程导则 |
| 5.3.7 | 事故处理规程 |
| 5.4 | 生产运行准备文件 |
| 5.4.1 | 役前及在役检查文件 |
| 5.4.2 | TOM之前设备维护、保养记录 |
| 5.4.3 | 反应堆压力容器辐照监测大纲 |
| 5.4.4 | 预防性维修导则 |
| 5.4.5 | 维修程序 |
| 5.4.6 | 安全相关系统与设备定期试验监督大纲 |
| 5.4.7 | 安全相关系统与设备定期试验监督要求 |
| 5.4.8 | 设备保养程序 |
| 5.5 | 调试记录与报告 |
| 5.5.1 | 调试缺陷报告和调试不符合项报告 |
| 5.5.2 | 意外事件单 |
| 5.5.3 | 移交文件 |
| 5.5.4 | 调试设计变更 |
| 5.5.5 | 特种作业人员相关资质材料 |
| 5.5.6 | 调试运行有关的其它技术文件 |
| 5.5.7 | 总体运行程序导则 |
| 5.6 | 声像文件 |
| 6 | 竣工验收文件 |
| 6.1 | 项目竣工验收报告 |
| 6.2 | 工程设计总结 |
| 6.3 | 工程施工总结 |
| 6.4 | 项目质量评定文件 |
| 6.5 | 工程现场声像文件 |
| 6.6 | 工程审计文件、材料、决算报告 |
| 6.7 | 环境保护、工业安全、职业卫生、消防、工作设备和建安工程、档案等项目验收竣工文件 |
| 6.8 | 竣工验收会议决议文件、验收证书及验收委员会名册、签字、验收备案文件 |
| 6.9 | 项目评优报奖申报材料、批准文件及证书 |
| 7 | 检查、监督和试验 |
| 7.1 | 安全监督 |
| 7.1.1 | 系统、设备功能定期试验 |
| 7.1.2 | 设备性能定期试验 |
| 7.1.3 | 控制和仪表定期试验 |
| 7.1.4 | 电气定期试验 |
| 7.1.5 | 化学和放射化学定期试验 |
| 7.1.6 | 辐射监测通道试验 |
| 7.2 | 瞬变统计日、月、年报 |
| 7.2.1 | 瞬变统计文件 |
| 7.2.2 | 与核安全相关自动记录仪记录 |
| 7.2.3 | 非核安全相关自动记录仪记录 |
| 7.3 | 在役检查 |
| 7.3.1 | 机组大修在役检查 |
| 7.3.2 | 机组非大修在役检查 |
| 7.3.3 | 金属监督大纲 |
| 7.3.4 | 压力壳材料辐照监督试验报告 |
| 7.3.5 | 压力容器耐压实验 |
| 7.3.6 | 在役检查图册 |
| 7.3.7 | 常规岛可拆卸式管道保温要求 |
| 7.3.8 | 无损检测试块清单 |
| 7.4 | 计量管理 |
| 7.4.1 | 仪表、仪器检定记录 |
| 7.4.2 | 电气设备检定记录 |
| 7.4.3 | 量具检定记录 |
| 7.4.4 | 辐射监测仪表检定记录 |
| 7.4.5 | 化学分析仪器检定记录 |
| 7.4.6 | 性能试验仪器仪表检定记录 |
| 7.4.7 | 环境仪器仪表检定记录 |
| 7.4.8 | 氧表、氢所检定记录 |
| 7.5 | 控制参数和设定值管理 |
| 8 | 核燃料管理 |
| 8.1 | 堆芯核理论设计 |
| 8.1.1 | 核燃料管理报告 |
| 8.1.2 | 换料核物理设计 |
| 8.1.3 | 堆芯设计热工水力报告 |
| 8.1.4 | 堆芯硼核数据相关文件 |
| 8.1.5 | 循环理论数据库文件 |
| 8.1.6 | 核燃料性能资料 |
| 8.1.7 | 核材料衡算报告 |
| 8.1.8 | 机组循环堆芯数据跟踪 |
| 8.2 | 堆外核燃料管理 |
| 8.2.1 | 核燃料管理技术专题报告 |
| 8.2.2 | 核燃料组件检查文件 |
| 8.2.3 | 核燃料监查计划、检查报告 |
| 8.2.4 | 核燃料合同项进展报告、进度时间表 |
| 8.2.5 | 核燃料组件制造文件 |
| 8.2.6 | 新燃料接收和移交文件 |
| 8.2.7 | 装/卸料、组件倒换档案 |
| 8.2.8 | 换料大修堆芯设计审查报告 |
| 8.2.9 | 核燃料组件历史卡 |
| 8.3 | 堆芯物理试验 |
| 8.3.1 | 堆芯数据处理 |
| 8.3.2 | 反应堆物理定期试验报告 |
| 8.3.3 | 换料后启动物理试验 |
| 8.4 | 乏燃料管理 |
| 8.4.1 | 乏燃料处置文件 |
| 9 | 核安全管理 |
| 9.1 | 核安全监督 |
| 9.1.1 | 核安全日、周、月报 |
| 9.1.2 | 核安全内部检查报告 |
| 9.1.3 | 换料大修评审报告 |
| 9.1.4 | 核安全局专项/例行检查报告 |
| 9.2 | 核安全分析 |
| 9.2.1 | 核安全分析报告 |
| 9.2.2 | 运行事件报告 |
| 9.2.3 | 概率风险分析报告 |
| 9.2.4 | 重大事件专题报告 |
| 9.3 | 经验反馈报告 |
| 10 | 职业安全与消防 |
| 10.1 | 工业安全与消防 |
| 10.1.1 | 工业安全与消防管理大纲（含保卫） |
| 10.1.2 | 工业安全与消防应急演习报告 |
| 10.1.3 | 工业安全与消防事故调查报告 |
| 10.1.4 | 工业安全与消防应急演习年度计划 |
| 10.1.5 | 安全生产标准化达标建设相关文件和记录 |
| 10.2 | 辐射防护 |
| 10.2.1 | 辐射和沾污测量结果 |
| 10.2.2 | 个人计量档案 |
| 10.2.3 | 辐射防护工作报告 |
| 10.2.4 | 电站辐射监测系统通道试验报告 |
| 10.2.5 | 进入反应堆厂房许可证 |
| 10.3 | 职业医疗（职业病危害因素检测评价报告、职业病事故处置报告、职业病危害管理程序等） |
| 11 | 环境保护和废物管理 |
| 11.1 | 废物管理 |
| 11.1.1 | 废气管理 |
| 11.1.2 | 废液 |
| 11.1.3 | 非放射性固体废物 |
| 11.1.4 | 固体放射性废物 |
| 11.2 | 环境保护 |
| 11.2.1 | 环境保护管理文件 |
| 11.2.2 | 放射性流出物原始监测记录 |
| 11.2.3 | 环境测量原始记录 |
| 11.2.4 | 环境监测专题报告 |
| 11.2.5 | 环境监测月/季/年报 |
| 11.2.6 | 气象监测及数据 |
| 12 | 应急准备与响应 |
| 12.1 | 应急演习报告 |
| 12.2 | 核事故应急撤离文件及记录 |
| 12.3 | 应急准备年度工作计划和总结 |
| 13 | 培训 |
| 13.1 | 授权上岗培训及其它记录 |
| 13.2 | 模拟机运行与维修 |
| 14 | 工程信息管理系统 |
| 14.1 | 系统设计说明书 |
| 14.2 | 系统用户使用手册 |
| 14.3 | 系统安装与维护手册 |
| 14.4 | 涉及定制开发或二次开发的软件需求说明书、系统详细设计说明书、系统测试报告 |
| 15 | 设备文件 |
| 15.1 | 设备竣工文件 |
| 15.1.1 | 设备图纸、安装说明书 |
| 15.1.2 | 装箱记录 |
| 15.1.3 | 验收文件 |
| 15.1.4 | 材料性能证明文件 |
| 15.1.5 | 设备性能试验文件 |
| 15.1.6 | 质量控制记录（质量计划、不符合项报告） |
| 15.1.7 | 运行、维修手册 |
| 15.1.8 | 设备、备件、专用工器具等物资信息收集表 |
| 15.2 | 设备开箱文件 |
| 15.3 | 报关单（进口设备） |
| 15.3.1 | 装运文件 |
| 15.3.2 | 返运检查清单 |
| 15.3.3 | 移交文件（验收清单、移交清单等） |
| 15.4 | 设备监造完工报告 |
| 15.4.1 | 监造日志、监造周报、监造月报或同等作用的文件 |
| 15.4.2 | 设备监造见证记录 |
| 15.4.3 | 监造工作联系单 |
| 15.4.4 | 驻厂代表派遣单（如有） |
| 15.4.5 | 监造完工总结 |
| 15.5 | 射线胶片 |
| 16 | 质量保证文件 |
| 16.1 | 质量保证大纲及大纲程序 |
| 16.2 | 质量计划 |
| 16.3 | 物项分级原则与分级清单 |
| 16.4 | 特殊工种人员资格证书 |
| 16.5 | 质量趋势分析报告 |
| 16.6 | 质量事件报告 |
| 16.7 | 不符合项清单及不符合项报告（随设备、建安和调试竣工文件提交） |
| 16.8 | 年度内、外部质量保证监查计划 |
| 16.9 | 质量保证监查报告及整改结果报告 |
| 16.10 | 管理部门审查报告 |
| 16.11 | 项目管理程序清单 |
| 16.12 | 质保监查文件 |
| 16.13 | 专项监督报告 |
| 16.14 | 供应商资格评审 |
| 16.15 | 停工令和复工报告 |
| 17 | 商务文件 |
| 17.1 | 招投标文件 |
| 17.1.1 | 招标文件 |
| 17.1.2 | 投标文件 |
| 17.1.3 | 过程文件（包括但不限于开标、评标等过程文件） |
| 17.2 | 合同文件 |
| 17.2.1 | 合同文本及附件 |
| 17.2.2 | 补充或变更协议 |
| 17.2.3 | 保函及其它 |
| 17.3 | 资格预审文件 |
| 17.4 | 合同执行文件 |
| 17.4.1 | 合同执行综合性文件 |
| 17.4.2 | 变更、新单价文件 |
| 17.4.3 | 工程量计算 |
| 17.4.4 | 完工证书（部分、全部）、验收文件 |
| 17.4.5 | 支付文件 |
| 17.4.6 | 索赔文件 |
| 17.4.7 | 会议纪要、来往信函 |
| 17.4.8 | 相关技术文件 |
| 18 | 监理文件 |
| 18.1 | 监理文件资料 |
| 18.1.1 | 监理合同协议、监理大纲、监理规划、细则及批复 |
| 18.1.2 | 施工及设备器材供应商位资质审核、设备、材料报审 |
| 18.1.3 | 施工组织设计、施工方案、施工计划、技术措施审核、施工进度、延长工期、索赔及付款报审 |
| 18.1.4 | 开(停、复、返 )工令、许可证、中间验收证明书 |
| 18.1.5 | 设计变更、材料、零部件、设备代用审批 |
| 18.1.6 | 监理通知、协调会审纪要、监理工程师指令、指示 、来往函件 |
| 18.1.7 | 工程材料监理检查、复检、实验记录、报告 |
| 18.1.8 | 监理日志、监理周(月、季、年)报、备忘录 |
| 18.1.9 | 各项测控成果及复核文件、外观、质量、文件等检查、抽查记录 |
| 18.1.10 | 施工质量检查分析评估、工程质量事故、施工安全事故报告 |
| 18.1.11 | 工程进度计划、实施、分析统计文件 |
| 18.1.12 | 变更价格审查、支付审批、索赔处理文件 |
| 18.1.13 | 单项工程检查及开工、签证、工程分部、分项质量认证、评估 |
| 18.1.14 | 主要材料及工程投资计划、完成报表 |
| 18.2 | 工程项目施工阶段质量评估(价)报告 |
| 18.3 | 质量事故报告及处理意见 |
| 18.4 | 工程竣工决算审核意见书 |
| 18.5 | 监理工作专题总结 |
| 18.6 | 监理工作月度总结 |
| 18.7 | 监理工作工程竣工总结 |
| 18.8 | 声像文件 |
| 19 | 科研项目文件 |
| 19.1 | 开题报告、任务书、批准书 |
| 19.2 | 调研/考察报告、计划任务书 |
| 19.3 | 技术文件（记录、分析计算、数据、图表、设备图纸、技术规范书等） |
| 19.4 | 操作规程、事故及分析报告 |
| 19.5 | 阶段报告、科研报告、重要课题研究报告、技术鉴定 |
| 19.6 | 成果报批、鉴定 |

_________________________________