《核设施工程建设沙盘推演导则》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

为了落实核能行业对提升风险管控能力的要求，核能行业协会组织实施了十余场核电工程沙盘推演活动，行业内主要单位也形成了核电工程沙盘推演的相关技术指导文件，本次标准编制工作将基于以上成果与实践经验，进一步总结沙盘推演流程与方法，以团体标准形式发布《核设施工程建设沙盘推演导则》，为行业进一步应用沙盘推演工具提供指导，促进核能行业沙盘推演应用水平的提升。

1）标准的主要起草单位包括：中国核能行业协会、上海核工程研究设计院股份有限公司、福建福清核电有限公司、中广核惠州核电有限公司、山东核电有限公司、中核国电漳州能源有限公司的核电工程建设管理、风险管理领域相关专家及从业人员。

2）标准编制的起始时间：2022年10月~2023年10月

3）标准的起草单位与中国核能行业协会已于xx年xx月完成合同签订。项目号为xxxxxx。

2、主要工作过程

- 起草阶段：

结合中国核能行业协会组织实施的核电工程沙盘推演活动经验反馈总结，以及行业内主要单位形成的核电工程沙盘推演的相关技术指导文件开展此标准编制准备工作。累计组织各主编单位进行八次标准编制专家咨询会，讨论标准编制目的、标准框架、关键要素等主要内容，各主编单位已达成一致意见。在中国核能行业协会指导下，上海核工程研究设计院股份有限公司牵头起草编制《核设施工程建设沙盘推演导则》征求意见稿文件，目前具备向各方征求意见条件。

- 征求意见阶段：

标准征求意见稿发放范围包括中国核能行业协会、上海核工程研究设计院股份有限公司、福建福清核电有限公司、中广核惠州核电有限公司、山东核电有限公司、中核国电漳州能源有限公司等xx家行业代表性单位。征求意见稿发送方涵盖核设施工程建设主要业主单位、总承包单位、设计单位、施工承包单位、调试单位，发送单位具有行业代表性和专业领域权威性的企业单位。征求意见单位也包括具有竞争关系的企业单位，未提出部分采纳和不采纳意见的情况。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

说明标准主要参加单位名单，各个参与单位所开展的具体工作等。

| 主要参编单位 | 开展主要工作 |
| --- | --- |
| 中国核能行业协会 | 对标准编制进行专业指导，参与标准编制，组织专家评审，组织立项工作。对核电工程沙盘推演活动经验反馈总结并反馈成果资料。 |
| 上海核工程研究设计院股份有限公司 | 牵头编制标准文件报审稿，定期组织主编单位标准编制工作会议，按审查意见修订完善标准。负责对本单位沙盘推演工作成果总结并反馈成果资料。 |
| 福建福清核电有限公司 | 参与标准编制，参加专家评审。负责对本单位沙盘推演工作成果总结并反馈成果资料。 |
| 中广核惠州核电有限公司 | 参与标准编制，参加专家评审。负责对本单位沙盘推演工作成果总结并反馈成果资料。 |
| 山东核电有限公司 | 参与标准编制，参加专家评审。负责对本单位沙盘推演工作成果总结并反馈成果资料。 |
| 中核国电漳州能源有限公司 | 参与标准编制，参加专家评审。负责对本单位沙盘推演工作成果总结并反馈成果资料。 |

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的修订符合核设施工程建设沙盘推演方法发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、实用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

（1）科学性

本标准对核能行业协会组织的核电工程沙盘推演活动以及行业内各单位核电工程沙盘推演的相关技术指导文件进行详细分析论证，并参考借鉴了国家标准《GB/T 20032-2005 项目风险管理 应用指南》，同时结合核设施工程建设风险管理和沙盘推演实际情况对本团体标准进行编写。

（2）实用性

本标准规定了核设施工程建设沙盘推演实施过程，依据风险管理原则及特性，充分消化吸收国内核设施工程建设风险管理过程中较为成熟的沙盘推演实践经验，并充分结合现有标准体系和行业发展需求提出更先进的管理方法，制定标准化的沙盘推演准备、实施、总结和反馈各环节工作内容和流程。有效推进风险管理实践，大幅提升风险识别和风险管控的管理效率，降低工程项目实施风险的影响，从而达到提高核能行业工程建设管控水平的作用。

2、标准主要内容的依据

标准编写的格式应遵从GB/T 1.1—2020的要求，同时对标准的各个章节技术和内容主要依据进行详细说明。

3、解决的主要问题

核设施工程建设沙盘推演这一管理工具可以有效推进风险管理实践，极大地提升风险识别和风险管控的管理效率，降低工程项目实施风险的影响。由于项目风险管理沙盘推演准备、实施过程和推演反馈等工作专业性较强，在核能行业内目前无类似的标准及导则可以指导相关工作的情况下，亟需建立核设施工程建设沙盘推演导则标准，达到规范工程建设沙盘推演管理的目标。

通过本次标准制定，能够填补行业内相关领域标准空白。能够有促进沙盘推演工作标准化和制度化，提升行业风险管理水平。对国家标准管理和行业发展具有一定的促进作用。

本标准文件主要解决核设施工程建设沙盘推演实施过程的规范化难点，重点在推演原则、推演申请、场景确定、预推演、推演实施、推演反馈等方面提出通用要求和标准流程方法。本标准主要解决：

- 明确沙盘推演术语、原则和管理方针；

- 明确沙盘推演场景及材料准备工作流程和方法；

- 明确预推演实施工作流程和方法；

- 明确沙盘推演实施流程和方法；

- 明确沙盘推演反馈流程和方法。

# 三、主要试验（或验证）情况

本标准制定在符合国家现有标准要求的基础上，参考中国核能行业协会组织实施的核电工程沙盘推演活动经验反馈总结，以及行业内主要单位开展的核电工程沙盘推演实践技术成果文件。标准编制过程经过各主编单位多轮完善，征求行业具有代表性企业意见并达成一致，经过行业内主要单位的评审和实际验证，各项条款具有一定的普适性和先进性，符合行业发展要求。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

此标准文件规范核能工程项目建设风险管理沙盘推演实施过程，在推演原则、推演申请、场景确定、预推演、推演实施、推演反馈等方面提出通用要求和标准流程方法，对于如何开展沙盘推演工作具有较强的指导作用。

通过开展本标准规范的研究和制定，能够填补行业内相关领域标准文件空白。能够有效规范和促进核能行业项目风险管理沙盘推演工作标准化和制度化，提升行业风险管理水平。对国家标准管理和行业发展具有一定的促进意义。

# 六、与国际、国外对比情况

本标准所在领域在国际、国外无同类标准发布，本次为首次制定，填补所在领域标准空白。

本标准规范内容参照国家/国际标准的指导要求，同时对其它行业标准文件不构成内容冲突。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，上海核工程研究设计院股份有限公司将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。