《核电厂大修综合性能指标管理导则》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

核电厂换料大修是核电厂关键工作之一，是影响核电厂运行业绩的核心工作，换料大修的安全、质量直接关系到电厂机组稳定运行，同时换料大修的工期和成本也直接关系到核电厂经济效益。

《关于加强核电标准化工作的指导意见》明确提出“以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持标准自主化与国际化相结合，建设自主、统一、协调、先进的核电标准体系”。建立核电厂大修综合性能指标管理标准，有助体系建设。

国电投核电技术服务有限公司以中国核能行业协会《关于征集2021年度第一批中国核能行业协会团体标准项目的通知》为契机，于2022年1月自主申报提交了《核电厂大修综合性能指标管理导则》团体标准的立项申请，并于2025年1月17日答辩通过立项评审会，2025年02月XX日至2025年02月XX日公示通过，至此立项成功。该项团体标准自2022年1月开始启动相关工作，拟于2025年12月30日前完成发布；现阶段我司已将草案撰写完成，2025年11月与中国核能行业协会签订“《运行核电厂维修岗位工作规范》和《核电厂换料大修准备指南》团标制定服务科技项目合同”。

- 主要工作过程

本标准的主要工作过程如下：

（1）申报：2022年1月提交了关于《核电厂大修综合性能指标管理导则》标准相关立项资料，初步通过资料审核；

（2）答辩：2025年1月通过了核能行业协会组织的答辩（线上），会中听取了来自中国核能电力股份有限公司、中核核电运行管理有限公司、华能山东石岛湾核电有限公司、江苏核电有限公司、中核武汉核电运行技术股份有限公司、山东核电有限公司、国核示范电站有限责任公司、中国标准化研究院、中广核核电运营有限公司等机构的多名与会专家的意见与建议。并经过两周的拟立项公示，本团体标准立项成功；

（3）草案撰写：2022年1月开始，编写团队着手撰写该标准草案，经过反复修改，不断征求行业专家的意见与建议，于2025年7月完成了初稿。

（4）征求意见阶段：2025年1月至今，根据专家审查意见，对标准草案进行修改，修改完成后提交征求意见。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

本标准中国核能行业协会提出并归口，由国电投核电技术服务有限公司起草编制，技术支持单位为国国电投核能有限公司、中广核核电运营有限公司、中核运维技术有限公司、山东核电有限公司、国核示范电站有限责任公司、三门核电有限公司。各单位负责开展的具体工作如下：

| 序号 | 主要参加单位 | 工作组成员 | 具体工作 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 国电投核电技术服务有限公司 | 苑磊、刘鑫峰、许礼伦、谢永昕、沈力 | 标准主要起草人， 负责方案制定、资料收集、现场情况调研确定以及标准条款的编写等工作 |
|  | 国电投核能有限公司 | 邹家懋 | 标准草案的编写指导与审查 |
|  | 中广核核电运营有限公司 | 谢宝利、贾学勇 | 标准资料的收集和使用情况的调研 |
|  | 中核运维技术有限公司 | 钱龙、张昊宇 | 标准资料的收集和使用情况的调研 |
|  | 国核示范电站有限责任公司 | 王雷、董佳伟 | 标准草案的编写指导与审查 |
|  | 山东核电有限公司 | 郭迎宾 | 标准草案的编写指导与审查 |
|  | 三门核电有限公司 | 郭宁 | 标准资料的收集和使用情况的调研 |

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的编制符合核电行业大修管理标准化、专业化的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、实用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

（1）科学性

本标准充分对标国内同行先进管理经验，对核电厂大修综合性能指标管理要求及流程进行调整和完善，借鉴了国际标准WANO GL 2001-6《核电厂大修管理导则》、WANO GL2008-01《电厂停堆大修指南》，同时结合我国HAD103/08《核电厂维修》的要求对本团体标准进行编写。经山东核电有限公司1、2号机组三轮大修的实践及同行电厂调研，有效验证了建立大修综合性能指标管理体系的必要性。

（2）实用性

本标准规定了核电厂大修综合性能指标及评价准则，构建大修综合性能指标体系，覆盖大修准备、大修实施、大修总结全阶段，包含安全、质量、进度、成本四个维度，通过合理的指标设置监测大修绩效，以指标为抓手提升大修管理水平，根据性能表现指导大修决策、优化维修策略、评估设备性能，有助于提高设备可靠性，提升大修安全质量水平，同时有效控制工期和成本，为大修绩效提升和持续改进提供决策依据。

2、标准主要内容的依据

本标准遵从GB/T 1.1-2020的要求，以核电运营单位的角度编写，提出了核电厂换料大修综合性能指标的管理，明确指标设置原则、指标计算方式，同时明确各管理组织机构责任。各章节技术和内容包括：适用范围、规范性引用文件、术语和定义、核电厂大修综合性能指标管理目的及原则、大修综合性能指标管理组织机构、大修综合性能指标设置、大修综合性能指标管理、附录。

3、解决的主要问题

换料大修是核电厂生产活动中的重要环节，具有不确定因素多、时间紧迫、安全性要求高、工作量大、工作接口多、技术水平高等特点。目前国内行业技术标准多为核电基础与综合、设计、建安调试、核技术运用等方面，在大修综合性能指标管理方面，各核电集团、各电厂对大修综合性能指标管理方式、标准不一致，缺少统一、协调、共享的标准规范，制定本标准可填补大修综合性能指标管理体系方面的空白，为我国核电厂大修综合性能指标管理提供重要引领、示范和借鉴作用。通过优化综合性能指标管理，能够提升大修绩效，有效控制大修工期、降低成本、提高安全质量，从而增强核电厂的市场竞争力。同时，准确的综合性能指标数据能够为核电厂管理层提供科学决策依据，帮助其制定更加合理的大修策略和资源配置方案。此外，不断改进综合性能指标管理还有助于推动核电厂大修管理水平的持续进步，促进核能行业的整体健康发展，完善核电标准体系，确保核电在实现碳达峰、碳中和过程中做出积极贡献。

# 三、主要试验（或验证）情况

为保证《核电厂大修综合性能指标管理导则》标准中各项指标设置的合理性和先进性，经过山东核电有限公司1、2号机组三轮大修的实践，证明指标设置安全、质量、进度、成本四个维度的合理性，同时经过每次大修对指标的限值进行优化，兼顾了可达性与挑战性。又根据前期调研同行电厂对大修综合性能指标管理情况，取各电厂之所长，完善本标准的制定：

- 增加大修总结阶段指标统计，调整指标分布：部分指标是在大修后进行统计，在大修实施阶段统计略有不妥，如大修检修质量综合指标、设备检修重复率、大修预算偏差、大修成本同比增长率。

- 汲取同行优秀指标，适当调整指标：适当增加部分指标，如重大项目一次评审通过率、一次并网成功率、人因非计划停机，完善指标覆盖范围。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过规范换料大修准备、实施、总结期间的各项指标，使其助力在安全、质量、进度、成本方面的提升，引导各在运核电厂加强同行对标及自我学习，不断提高大修管理水平。

总结各方大修工作实践经验，取长补短，树立典范并分享成功经验，为新建核电厂换料大修管理工作提供依据和指导。

本标准有助于提升核电厂大修管理绩效水平，通过成功完成大修以确保核电厂安全、稳定运行，提高经济和社会效益，增强核电竞争优势，促进核电安全、快速、稳定发展，助力实现“加强核电标准化工作”阶段性目标。

- 与国际、国外对比情况

国外核电企业从上世纪开始研究大修项目管理的方法，并采取了相应的改进措施，本世纪通过发布《WANO GL 2001-6核电厂大修管理导则》、《WANO GL2008-01核电厂停堆大修指南》等标准，指导开展大修管理工作。

国内对大修综合性能指标管理的研究起步晚，各个集团在大修综合性能指标管理方面各有所长，尚未形成行业统一的标准。

本标准的参编单位具有丰富的大修综合性能指标管理经验，后续将邀请行业内更多单位参与标准的讨论及审查，进一步提升标准的统一性、协调性、适用性。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

HAF/HAD等法规及导则是从质保体系方面进行规划，属于各单位应遵守的底线。本标准以HAF/HAD 法规导则为基础和依据，从改善电厂绩效、提升业绩的角度考虑，属于持续改进的范围，相关内容符合HAF/HAD的要求，避免矛盾。

经查询，国内暂无核电厂换料大修综合性能指标管理工作方面的相关标准（指南或导则）。

本标准的制定符合现行法律、法规的要求，本标准与其他强制性国家标准无矛盾与不协调之处。标准的格式和表达方式等方面完全执行了现行的国家标准和有关法规，符合GB1.1-2020标准化工作导则的有关要求。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

1．首先应在实施前保证标准文本的及时分发，每个核电厂等都能及时获取本标准文本；

2．本项目制定的《核电厂大修综合性能指标管理导则》，与核电厂大修综合性能指标管理工作有关。对于标准使用过程中容易出现的疑问，起草单位有义务进行必要的解释；

3.可以针对标准使用的不同对象，有侧重点地进行标准的培训和宣贯，以保证标准的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。