《核电厂大修计划管理指南》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

核电厂换料大修是核电厂关键工作之一，是影响核电厂运行业绩的核心工作，换料大修的安全、质量直接关系到电厂机组稳定运行，同时换料大修的工期和成本也直接关系到核电厂经济效益，而高质量的大修计划可以助力核电厂实现优秀大修业绩。

国电投核电技术服务有限公司以中国核能行业协会《关于征集2021年度第一批中国核能行业协会团体标准项目的通知》为契机，于2025年1月自主申报提交了《核电厂大修计划管理指南》团体标准的立项申请，并于2025年1月答辩通过立项评审会，立项成功。该项团体标准自2025年1月开始启动相关工作，拟于2025年12月30日前完成发布。现阶段我司已将草案撰写完成。

2025年11月与中国核能行业协会签订了团标制定服务科技项目合同。

2、主要工作过程

本标准的主要工作过程如下：

（1）申报：2025年1月提交了关于《核电厂大修计划管理指南》标准相关立项资料，初步通过资料审核；

（2）答辩：2025年1月通过了核能行业协会组织的答辩（线上），会中听取了来自中国核能电力股份有限公司、中核核电运行管理有限公司、华能山东石岛湾核电有限公司、江苏核电有限公司、中核武汉核电运行技术股份有限公司、山东核电有限公司、国核示范电站有限责任公司、中国标准化研究院、中广核核电运营有限公司等机构的多名与会专家的意见与建议。并经过两周的拟立项公示，本团体标准立项成功；

（3）草案撰写：2025年1月开始，编写团队着手撰写该标准草案，经过反复修改，不断征求行业专家的意见与建议，于2025年7月完成了初稿。

（4）征求意见阶段：2025年1月至今，根据专家审查意见，对标准草案进行修改，修改完成后提交征求意见。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

本标准由国电投核电技术服务有限公司起草编制，技术支持单位为山东核电有限公司、湛江核电有限公司、国核示范电站有限公司、三门核电有限公司、阳江核电有限公司、中广核核电运营有限公司。各单位负责开展的具体工作如下：

| 序号 | 主要参加单位 | 工作组成员 | 具体工作 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 国电投核电技术服务有限公司 | 许礼伦、张磊、管铮、张文君、张驰、栾永刚、沈松、王升平、杜欢、孙飞岳、谢毅辉、沈力、苑磊、张铎 | 标准主要起草人， 负责方案制定、资料收集、现场情况调研确定以及标准条款的编写等工作 |
|  | 山东核电有限公司 | 徐剑 | 标准草案的编写指导与审查 |
|  | 湛江核电有限公司 | 王俊鹏 | 标准草案的编写指导与审查 |
|  | 国核示范电站有限公司 | 王雷 | 标准资料的收集和使用情况的调研 |
|  | 三门核电有限公司 | 杨洋 | 标准资料的收集和使用情况的调研 |
|  | 阳江核电有限公司 | 杨正强 | 标准资料的收集和使用情况的调研 |
|  | 中广核核电运营有限公司 | 贾学勇 | 标准资料的收集和使用情况的调研 |

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的编制符合核电行业大修计划管理标准化、专业化的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、实用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

（1）科学性

本标准充分对标国内同行先进管理经验，对核电厂大修准备管理要求及流程进行调整和完善，借鉴了国际标准WANO GL 2001-6《核电厂大修管理导则》、WANO GL2008-01《电厂停堆大修指南》，INPO 10-009《成功大修准备》，同时结合我国HAD103/08《核电厂维修》的要求对本团体标准进行编写。通过参与山东海阳核电1、2号机组四轮八次大修计划管控，有效验证了大修计划管理的有效性。

（2）实用性

本标准规定了核电厂换料大修计划管理组织机构构成、参考/执行计划制定及维护、大修计划风险分析、实施管控、大修计划总结及经验反馈等多个领域等环节建立规范。以统一大修计划管理的组织管理、工作方法、总结改进，使其向科学化、合理化、专业化、标准化方向迈进，减少工作组织的的主观性、随意性，增加科学性、客观性，从而达到提高核电行业大修计划管理水平的目的。

2、标准主要内容的依据

本标准遵从GB/T 1.1-2020的要求，以核电运营单位的角度编写，提出了核电厂换料大修计划管理的组织管理要求，大修计划相关的各项任务、工作方法，明确了大修准备工作协调控制的原则，各章节技术和内容包括：适用范围、规范性引用文件、术语和定义、核电厂大修计划管理目的及原则、大修计划管理组织机构、大修参考计划制定与维护、大修执行计划分类和编制流程、大修计划风险分析、大修计划实施控制、大修会议管理、大修计划总结及经验反馈、附录。

3、解决的主要问题

核电厂换料大修是一个规模庞大的、复杂的系统工程，具有时间紧、项目多、工作量大、机组状态变化频繁、安全质量控制严格、技术要求高、接口协调复杂以及投入资源大等特点，其结果直接影响到电站机组运行的安全性和经济性，而安全、优质、高效的换料大修是各核电站营运者竭力追求的目标。

为实现该目标，需要建立计划管理团队和计划管理体系，综合安全、质量、进度、成本相关因素，制定准确、详细且可执行的计划；

在此基础上，有效组织实施计划并跟踪实际情况进行调整，确保计划的有效执行，实现大修的各项管理指标。

# 三、主要试验（或验证）情况

依照制定《核电厂大修计划管理指南》标准，通过严格落实大修计划管理各项工作内容，建立大修计划管理标准化业务流程，积极对标国内和国际一流管理水平，先后高质量完成四轮八次大修，确保大修安全、质量、进度、成本可控在控，数次刷新同类型核电机组换料大修最短工期记录，并在行业内第一次将核电机组首次大修工期从50天以上降低至32.82天。通过大修实践形成了一系列标准化管控模式，2022年WANO同行评估，山东核电大修领域获得“模范”评价。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过规范换料大修计划管理领域的各项任务、工作方法、准备工作质量和进度的要求，引导各在运核电厂加强同行对标及自我学习，不断提高大修计划管理水平。

总结各方大修计划相关工作实践经验，树立典范并分享成功经验，为新建核电厂换料大修计划管理的相关工作提供依据和指导。

本标准全面覆盖大修计划领域各项工作内容，有助于提升核电厂大修计划管理的质量。通过成功完成大修以确保核电厂安全、稳定运行，提高经济和社会效益，增强核电竞争优势，促进核电安全、快速、稳定发展，助力实现“中国3060目标”。

# 六、与国际、国外对比情况

国外核电企业从上世纪开始研究大修项目管理的方法，并采取了相应的改进措施，本世纪通过发布《WANO GL 2001-6核电厂大修管理导则》、《WANO GL2008-01核电厂停堆大修指南》、《INPO 10-009成功大修准备》等标准，指导开展大修准备工作。

国内对大修计划领域管理的研究起步晚，各个集团在大修计划管理方面各有所长，尚未形成行业统一的标准。

本标准的参编单位具有丰富的大修计划管理经验，后续将邀请行业内更多单位参与标准的讨论及审查，进一步提升标准的统一性、协调性、适用性。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

HAF/HAD等法规及导则是从质保体系方面进行规划，属于各单位应遵守的底线。本标准以HAF/HAD 法规导则为基础和依据，从改善电厂绩效、提升业绩的角度考虑，属于持续改进的范围，相关内容符合HAF/HAD的要求，避免矛盾。

经查询，国内暂无核电厂换料大修准备工作方面的相关标准（指南）。

本标准的制定符合现行法律、法规的要求，本标准与其他强制性国家标准无矛盾与不协调之处。标准的格式和表达方式等方面完全执行了现行的国家标准和有关法规，符合GB1.1-2020标准化工作导则的有关要求。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

1．首先应在实施前保证标准文本的及时分发，每个核电厂等都能及时获取本标准文本；

2．本项目制定的《核电厂大修计划管理指南》，与核电厂大修计划管理工作有关。对于标准使用过程中容易出现的疑问，起草单位有义务进行必要的解释；

3.可以针对标准使用的不同对象，有侧重点地进行标准的培训和宣贯，以保证标准的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。